Технологическая карта проекта.

Название проекта: «Дворик детства»

Тип: практико – ориентированный

Сроки реализации: май-август 2024г.

Общая информация

1. Наименование муниципального образования Бичурского района:  сельское поселение «Бичурское»,   Муниципальное образование Бичурский район.

2. Наименование ТОС: Территориальное общественное самоуправление «Полянка».

3. Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица: Территориальное общественное самоуправление  «Полянка»  является юридическим лицом.

4. Дата учреждения ТОС: Территориальное общественное самоуправление «Полянка» учреждено 14.07.2017 г, регистрационный номер 16.

5. Адрес нахождения ТОС: 671360, Бурятия, с. Бичура, Бичурского района, ул. Гагарина 45.

6. Телефон,  ТОС: 8 (30133) 41-8-25

7. Сведения о руководителе ТОС (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, электронная почта):  Ткачева Екатерина Леонидовна – председатель ТОС «Полянка», контактный телефон 89503902102

Сведения о проекте

1. Наименование проекта ТОС: «Обустройство детской  площадки на территории детского сада «Дворик детства».

2. Направление проекта, по которому заявлен проект:

- благоустройство территории ТОС;

- удовлетворение двигательных, спортивных потребностей детей, приобщение их к спорту.

3. Дата начала реализации проекта: Май 2024 г.

4. Дата окончания реализации проекта: август 2024.

Актуальность.

Детская  площадка – одна из эффективных и востребованных форм организации свободного времени детей. И они становятся популярнее с каждым годом. Нехватка качественных, современных детских площадок на территории детского сада - большая проблема в с.Бичура, а детям  необходимо проводить время на  свежем воздухе. Прогулки и активный отдых на свежем воздухе – это обязательное условие здорового образа жизни.

Самым лучшим средством пропаганды здорового образа жизни являются  регулярные занятия  физической культурой и спортом. Проект направлен на укрепление здоровья детей, создание условий для формирования здорового образа жизни и развития детского спорта. Разнообразие оборудования на игровой площадке позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью.

Проект направлен на создание условий для развития двигательных умений и навыков детей дошкольного возраста.

Учитывая вышесказанное, назрела необходимость оборудовать и благоустроить детскую  площадку для занятий спортом и проведения досуга детей. Детская площадка должна стать не только элементом воспитания здорового общества, но и прекрасным дополнением атмосферы детского сада.

Детская  площадка не только повысит интерес детей к занятиям спортом, но и поспособствует к распространению здорового образа жизни.

Взвесив свои материальные и технические возможности, просчитав необходимые финансовые затраты, стало очевидным, что решить проблему оборудования и благоустройства детской  площадки можно через привлечение дополнительных финансовых средств.

Цель проекта:

- создать условия для занятий физической культурой и спортом, а также интересного и полноценного досуга детей путем обустройства детской  площадки.

Задачи проекта:

- благоустроить детскую  площадку (установка детского спортивного оборудования);

-  приобрести и установить  оборудование для детской площадки;

- организация прогулок и  досуга детей дошкольного возраста;

- пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей.

Механизм реализации проекта.

Предполагается реализовать данный проект, в три этапа.

Материально – базовый.

Этап предполагает:

- детальное обследование территории и выделение наиболее подходящего места для установки спортивного комплекса;

- разработка Положения о конкурсе по благоустройству территории детского сада среди педагогов и родителей.

- составление плана работы над проектом;

- приобретение и установка оборудования на участке детского сада.

Внедренческий.

Этап предполагает

- Привлечение родителей и общественности к благоустройству территории;

-Организация бригады, участвующих в установке уличного комплекса

Отчетно – аналитический этап.

- составление статистической отчетности;

- Составление финансового отчета по итогам реализации проекта

Средства, методы и ресурсы реализации проекта

Руководитель ТОСа «Полянка» осуществляет и контролирует реализацию проекта и несет ответственность за целевое и эффективное использование финансовых средств, предоставляет информацию о ходе реализации мероприятий проекта в сельское поселение «Бичурское».

План работ.

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение и установка спортивного комплекса на участке детского сада | Май- август 2024г | Активисты ТОСа |
| 2. | Совместная работа по благоустройству участка | Август 2024 г. | Члены Тоса, педагоги ДОУ |
| 3. | Составление отчета по итогам реализации проекта и анализ проведенной работы | Сентябрь 2024г. | Ткачева Е.Л. Минеева Т.С. |

Ожидаемые результаты проекта.

Выполнение проекта «Дворик детства» обеспечит повышение функциональности и улучшение эстетичного  вида  детской  площадки, а также поспособствует развитию детской активности, их физического развития. Каждый ребенок получит возможность заниматься, играть и развиваться.

- Прививаются и формируются навыки здорового образа жизни.

-Площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью.

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов поможет усилить контакт между собой  и привести к эмоциональному равновесию.

В результате осуществления данного проекта у детей  появится больший интерес к занятиям физической культурой и спортом.

В результате реализации проекта в 2024 г. Будет приобретен детский спортивный уличный комплекс.

Бюджет проекта.

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Детский уличный спортивный комплекс «Богатырь» | 53000 |
| Итого: | 53000. |

Приложение 1.

Детский уличный спортивный комплекс «Богатырь».

2024г.

Приложение 2.

Ранее, в 2023-ем году силами ТОСа были приобретены горка и карусель.

В 2022-ом спортивный уличный комплекс для малышей.