## Slide 1
УТВЕРЖДАЮ
директор ГБУ АО
«Вельский центр содействия семейному устройству»
________________Л.Н. Григорьева
«____»______________2023 г.
Проект по благоустройству и озеленению территории центра «УЮТНЫЙ УГОЛОК»
Срок реализации: 3 года
Возраст детей: 10-18 лет
Руководитель: Заручевская Елена Владимировна, воспитатель

## Slide 2
Постановка проблемы :
- отсутствие благоустройства на территории детского дома;
- состояние территории не соответствует эстетическим и экологическим нормам, и не является комфортной и функциональной для воспитанников.
Причины:
- недостаточное финансирование по благоустройству;
- нет возможностей и способностей у воспитанников участвовать в практической деятельности по благоустройству;
- нет четких знаний в экологической сфере;
- нет представления о том, как красота и уют благоприятно влияют на психологическое состояние человека.

## Slide 3
Цель:
Превратить территорию детского дома в уютный уголок, способствующий отдыху и время препровождению воспитанников
Задачи:
- изучить финансовые возможности для реализации проекта (привлечение спонсоров, сбор семян среди работников, сотрудничество с питомниками);
- создать условия для получения практических навыков по изучению алгоритма выращивания рассады цветов и дальнейшего ухода за ними;
- создать стильный облик зоны отдыха на территории детского дома с помощью клумб, привитие эстетического вкуса и релаксирующих возможностей.

## Slide 4
Мероприятия:
Работа со спонсорами (администрация)
составление сметы и эскизов проектов
Знакомство воспитанников с декоративными растениями, которые можно вырастить в нашей местности
практикум «Жизнь растений» от семечка до взрослого растения
выявление собственных ресурсов для реализации проекта (сбор и заготовка семян), заготовка тары и посадочного материала для рассады
заготовка земли, грунта и пиломатериала
планировка клумб, изготовление клумб
практическое занятие-посадка семян
дневник наблюдения
знакомство с этапами ухода (полив, подкормка, пикировка, перевалка) и применение знаний на практике
высадка рассады в грунт
уход за цветами в условиях улицы

## Slide 5
Проработка вариантов успешного взаимодействия по благоустройству между участниками процесса
создание инициативной группы
Формирование позитивного сознания от получения результата по реализации проекта
фотовыставка
осмотр и анализ территории
сбор информации и проведение круглого стола (по решению данного вопроса)
распределение участков благоустройства между участниками проекта
контроль над этапами проекта
конкурс лучшая клумба
лучший агроном

## Slide 6
Ресурсы:
материалы для клумб
грунт для рассады
инструменты для работы
посадочный материал,
рассада
семена
земля для грядок

## Slide 7
новые клумбы и зоны для эффективного отдыха воспитанников
Продукт:
Критерии
эффективности:
территория станет ухоженной и более привлекательной для прогулок и отдыха

## Slide 8
План первого этапа проекта по благоустройству
и озеленению территории «Уютный уголок»
Название | Содержание | Участники | Сроки
1.Обсуждение и разработка проекта | Создание инициативной группы, проведение «круглого стола» | Администрация, педагоги, специалисты | Декабрь-январь
2. Создание эскиза и его утверждение | Творческое задание | Заручевская Е.В. | Январь-февраль
3. Изучение теории, выявление собственных ресурсов, составление сметы | Выбор растений для непрерывного цветения, срока посадки растений. Сбор тары для рассады. Сбор семян. Составление сметы | Воспитанники детского дома и Заручевская Е.В. | Февраль-март

## Slide 9
План первого этапа проекта по благоустройству
и озеленению территории «Уютный уголок»
Название | Содержание | Участники | Сроки
4.Организация деятельности по выращиванию рассады | 1. заготовка семян и тары 2. заготовка грунта для рассады. заготовка земли 3. высаживание семян на рассаду 4. уход за рассадой (рыхление, полив, подкормка) 5. контроль за выращиванием рассады 6. пикировка и перевалка рассады | 1. Заручевская Е.В. 2. Администрация 3. 3-я группа и все желающие 4. Воспитатели и Заручевская Е.В. 5. Заручевская Е.В. 6. Воспитатели и Заручевская Е.В. 7. ребята и воспитатели 8. администрация 9. Заручевская Е.В. и ребята | 1.Февраль 2.Февраль 3.Март-апрель 4.Март-июнь 5.Март-июнь 6.Март-апрель 7.Май 8.Май 9.Май -июнь
5.Работа по озеленению на территории | 1. подготовка грядок на территории 2. заготовка земли для грядок 3. высадка цветов |  |